附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 餐厨垃圾处理专项补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 淮北市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 淮北市环境卫生管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 870 | 809.44 |  | 809.44 |  | 10 |  | 93% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 870 | 809.44 |  | 809.44 |  | — |  | 93% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.签约率95%，进场垃圾量约达到82吨/天。2.餐厨垃圾无害化处理厂正常运行365天。 |  |  |  |  |  | 1.签约率约98%，进场量达到约82吨/天(因年初新冠疫情影响下半年餐厨垃圾量明显下降)。2.餐厨垃圾无害化处理厂正常运行365天。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：日均餐厨垃圾处理量 |  |  | 90吨/天 | 82吨/天 | 20 |  | 18 |  | 由于疫情影响，导致餐厨量下降。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：餐厨垃圾处理率 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：餐厨垃圾收运、处置 |  |  | 按时收运、处置 | 每日收运、处置及时，基本无积存 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按198元/吨结算，不足每日50吨，按照50吨结算。 |  |  | 按照协议执行。 | 日均超过50吨，据实结算。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 指标1：生产粗油脂 |  |  | 900吨 | 983吨 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提供就业岗位 |  |  | 70 | 70 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：产生清洁能源（沼气） |  |  | 100万方 | 118万方 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障食品安全提升生活质量。 |  |  | 餐厨废弃物无害化处置，相关产品合理利用 | 粗油脂用作生物质柴油。沼渣综合利用。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对餐厨垃圾处理满意 |  |  | 90%以上 | 98%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  | 优 |  |