垃圾处理专项补贴项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容

2023年垃圾处理专项补贴项目主要用于保障我市城市生活垃圾无害化处理率保持在100%，确保生活垃圾处理减量化、资源化和无害化。

2.项目实施情况。

2023年垃圾处理专项补贴项目主要由市环卫处管理实施，确保转运至旺能焚烧发电厂的生活垃圾进行焚烧无害化处理。

3.资金投入及使用情况。

2023年垃圾处理专项补贴项目资金来源为市级财政拨款，年初预算3000万元，年中追加资金86.4007万元，支出3086.4007万元。

（二）绩效目标。

1.总体目标。

淮北市三区一县生活垃圾无害化处置。

2.阶段性目标。

2023年度三区一县生活垃圾无害化处置，确保城市生活垃圾无害化处理率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象及范围：

严格项目管理，确保项目实施过程是否规范、年度目标已全部完成，并且效果明显，在资金管理方面严格按专项资金管理及使用要求，做到专款专用，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。该项目对象为生活垃圾处理专补贴费用，实现生活垃圾无害化、减量化和资源化，加强生活垃圾污染防治。

（二）绩效评价原则、评价方法

根据预算法的相关规定，在预算编制时，我处已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我处根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则做好评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效指标要求，经综合评价，该项目我单位自评分为100分，自评等级为优秀。得分明细如下：

（一）预算资金执行率总分10分，实得10分。

（二）产出指标总分50分，实得50分。

（三）效益指标总分30分，实得30分。

（四）服务对象满意度指标总分10分，实得10分。

四、效益评价指标分析

（一）项目决策情况

1．项目立项

该项目根据《特许经营协议》相关要求立项，项目立项依据充分，程序规范。

2．绩效目标

申请项目资金时同步申报了绩效目标，明确了垃圾处置质量、时效和效益等绩效指标。

3．资金投入

2023年项目年初预算资金3000万元，追加资金86.4007万元，实际使用3086.4007万元。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况

（1）资金到位率。

全年实际到位资金3086.4007万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率

该项目预算批复后，按照时间进度执行预算。全年实际支出3086.4007万元，预算执行率100%。

（3）资金使用合规性

该项目资金根据《淮北市城市生活垃圾处理（二期）特许经营补充协议》约定，由旺能环保能源有限公司根据生活垃圾日进厂量汇总表核算申请补贴额，由市城管局、市环卫处对垃圾量签署审核意见，市生态环境局签署无二次环境污染审核意见后，报市财政审批支付，项目资金主要用于支付生活垃圾处置费，资金使用符合预算批复用途，未发现截留、挤占、挪用等情况。

（三）项目产出情况

1. 数量指标。年初预估处置生活垃圾50.6万吨，实际处置51.44万吨，目标完成。

2. 质量指标。根据项目检测报告、监测报告和现场核查情况。垃圾焚烧处置率，计量准确率，无害化处理率100%。

3. 时效指标。垃圾焚烧处置及时率100%。

4. 成本指标。经审查项目实际支出未超过预算数，整体成本控制在预算评审范围内，成本支出规范合理。目标完成。

（四）项目效益

1. 实现垃圾“零”填埋，节约土地资源。

2. 提升垃圾利用价值，为环保发展充电蓄能。2023年全市处理生活垃圾约51.44万吨，全年垃圾资源约可以产生21808万度电，节约标准煤11.54万吨，将生活垃圾“变废为宝”，效益实现。

3. 满意度。通过调查，社会公众满意度为100%，目标完成。

五、主要经验及做法

（1）建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备，立项依据要充分。

（2）设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。

（3）财务制度健全，资金拨付到位。